Fecha: 25/08/2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | |
| N° del Cambio | Tipo de Cambio | | | Sistema | | | Nombre | | | |
| C-033001 | Normal  Emergencia | Rutinario | | Pago móvil | | | Mejoras flujo PM Entrante y C2P Saliente | | | |
| **DATOS DEL SOLICITANTE** | | | | | | | | | | |
| Área Solicitante | | | | | | | Nombres y Apellidos | | | |
| [Innovación e implementación](https://r4gestor.mibanco.com.ve/pages/UI.php?operation=details&class=Organization&id=47&) | | | | | | | Jorge Magallanes | | | |
| **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | |
| Mejora en validación y procesamiento de pago móvil entrante, específicamente manejo de errores | | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES A REALIZAR** | | | | | | | | | | |
| Descripción | | | Fecha de Inicio | | Hora de Inicio | Fecha de Fin | | Hora de Fin | Duración | Responsable |
| Ejecuta script:  ins\_cl\_parametro.sql  ins\_tm\_errores\_red\_PMEntrada\_bv.sql  ins\_tm\_errores\_red\_PMEntrada\_syb.sql | | |  | | 11:50 PM |  | | 12:00 PM | 10 Min | Base de Datos |
| Compilar SP’s en Sybase  sp\_atm\_pago\_ws.sp | | |  | | 12:00 AM |  | | 12:05 PM | 5 Min | Base de Datos |
| Compilar SP’s en Sql Server  atm\_val\_p2p\_ws.sp  atm\_p2p\_ws.sp | | |  | | 12:10 PM |  | | 12:15 PM | 10 Min | Base de Datos |
| Certificación Técnica | | |  | |  |  | |  |  | Calidad |
| Certificación Funcional | | |  | |  |  | |  |  | Edisson Fernandez /Jessika Da Silva |
| **INDICACIONES** | | | | | | | | | | |
| Aplicar los cambios según se describen en el documento adjunto: Instructivo para la aplicación de controles de cambio – **Instructivo para la aplicación de controles de cambio - C033001** | | | | | | | | | | |
| **ROLL BACK** | | | | | | | | | | |
| Aplicar Roll back según se describe en el documento adjunto: Instructivo para la aplicación de controles de cambio **Instructivo para la aplicación de controles de cambio - C033001** | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Área Solicitante |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIO** | | | | |
| Decisión | | | Fecha Compromiso | |
| Aprobado Diferido Devuelto | | | Fecha de Nueva Discusión:  Fecha Real de Aplicación: | |
| **APROBACIONES** | | | | |
| Integrante | Nombre y Apellido | Cargo | | Firma |
| Gerencia de Área de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocios |  |  | |  |
| Gerencia Ejecutiva de Tecnología de la Información y Comunicaciones |  |  | |  |
| Gerencia Ejecutiva de Operaciones |  |  | |  |
| Auditoría Interna |  |  | |  |
| Unidad de Administración Integral de Riesgo |  |  | |  |

**Comentarios**

|  |
| --- |
|  |
|  |